## Slide 1
PASO A PRODUCCIÓN

## Slide 2
.
PLATAFORMA :
Goanywhere - Xcom
RUTA DEL FLUJO :
/S3/K7/RQ35314
IM - RQ :
RQ35314
AREA :
Plataforma dale - AWS
SD MONITOREO :
FLUJO NUEVO? :
SI
PRESENTÓ :
Juan Manuel Centeno Villalobos
CONTACTO DESARROLLO :
Juan Manuel Centeno Villalobos
CONTACTO FUNCIONAL :
Angela Andrea Bustos

## Slide 3
.
INDICE
1. Situación Actual.
2. Nuevo Proceso.
3. Diagramas de Proceso del flujo.
4. Descripción del Flujo.
5. Plan B.
6. Requerimientos Adicionales.
7. Programación de Ejecución

## Slide 4
1. Situación Actual
Transmitir los archivos que genera ASD propios de su operación, que son basado en el flujo transaccional para la funcionalidad de TransfiYa o Transferencias Inmediatas, que van desde la plataforma de dale ubicada en AWS al Banco de Bogotá, como destino final.

## Slide 5
Se requiere realizar la transmisión de archivos desde la plataforma de AWS donde dale aloja sus archivos de forma encriptada, de allí se transmiten al XCOM de ATH y del XCOM de ATH al XCOM del banco de Bogotá.
2. Nuevo Proceso

## Slide 6
3. Flujo de recepción y envió de archivos.
Se genera archivo cifrado desde la plataforma en AWS de dale.
1
2
Se trae el archivo cifrado que deja la plataforma en la ruta y se lleva a ruta de Xcom de ATH, disponible en servidor de ICBS
Se aloja el archivo cifrado que trae GoAnyWhere desde AWS para que desde aquí se transmita al Banco de Bogotá.
3
Descrifra y carga archivo que se remite
4

## Slide 7
Entidad: | Aval Soluciones Digitales
Nombre del Servidor | prod-k7-conciliación – AWS dale
Ip del Servidor | https://484287559954.signin.aws.amazon.com/console
Protocolo de Conexión | TCP
Usa modo pasivo? | N/A
Puerto de Conexión | 443
Usuario de Conexión | k7_ath_transfer
Nombre del Archivo | Ruta Origen | Fecha Dia Anterior? | Cifrado? | ID Llave | Custodio | Información Confidencial?
EP747-DALE-DDD.txt.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
RES_DIFERENCIASYYYYMMDD.csv.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
DET_DIF_VISAYYYYMMDD.csv.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
DET_DIF_DALEYYYYMMDD.csv.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
DET_CONCILIADAS_DALEYYYYMMDD.csv.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
P_CONTABLEYYYYMMDD.xls.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
RES_CONCILIACIONYYYYMMDD.csv.gpg | staging-k7-novo-conciliacion/salida/posteo | Si | SI | N/A porqué GAW no descifra | N/A | Si
SERVIDOR ORIGEN

## Slide 8
Entidad: | Banco Bogota
Nombre del Servidor | Producción
Ip del Servidor | 10.87.98.2
Protocolo de Conexión | TCP
Usa modo pasivo? | N/A
Puerto de Conexión | 1390
Usuario de Conexión | USRXCOMSTN
Nombre del Archivo | Ruta Destino | Fecha Dia Anterior?
EP747-DALE-DDD.txt.gpg | /K7 | Si
RES_DIFERENCIASYYYYMMDD.csv.gpg | /K7 | Si
DET_DIF_VISAYYYYMMDD.csv.gpg | /K7 | Si
DET_DIF_DALEYYYYMMDD.csv.gpg | /K7 | Si
DET_CONCILIADAS_DALEYYYYMMDD.csv.gpg | /K7 | Si
P_CONTABLEYYYYMMDD.xls.gpg | /K7 | Si
RES_CONCILIACIONYYYYMMDD.csv.gpg | /K7 | Si
SERVIDOR DESTINO

## Slide 9
EJECUCION DEL FLUJO Y MONITOREO
Ruta de logs para monitorear:
/gfs/procesos/K7/
Criticidad
Alta: Cada ejecución se monitorea.
Media: el 70% de las ejecuciones.
Baja: 1 Ejecución al día correctamente.
Nombre | Dias de ejecucion | Dias festivos? | Hora de ejecucion | Minuto de ejecucion | Cantidad de ejecuciones al dia | Criticidad
RQ35314_Archivos_DetConciliadas_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_DetDifDale_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_DetDifVisa_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_EP747_S3_Banco | Domingo-Domingo | Si | 22 | 45 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_PContable_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_ResConciliacion_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media
RQ35314_Archivos_ResDiferencias_S3_Banco | Lunes-viernes | Si | 13 | 15 | 1 | Media

## Slide 10
SERVIDOR ORIGEN
Posible Falla | Nombre | Cargo | Teléfono Fijo | Teléfono Celular | Correo Electrónico
No hay Conexión con el Servidor | Jose Luis Rodríguez Richard Gomez | Devops AWS – dale Arquitecto dale |  | 3162532863 3007783871 | jose.rodriguez@dale.com.co Richard.gomez@dale.com.co
No hay Conexión con el Servidor | Jose Luis Rodríguez Richard Gomez | Devops AWS – dale Arquitecto dale |  | 3162532863 3007783871 | jose.rodriguez@dale.com.co Richard.gomez@dale.com.co
No hay Conexión con el Servidor | Jose Luis Rodríguez Richard Gomez | Devops AWS – dale Arquitecto dale |  | 3162532863 3007783871 | jose.rodriguez@dale.com.co Richard.gomez@dale.com.co
Otras por definir |  |  |  |  | 
CREACION DE MONITORES Y MATRIZ DE ESCALAMIENTO
SERVIDOR DESTINO
Posible Falla | Nombre | Cargo | Teléfono Fijo | Teléfono Celular | Correo Electrónico
No hay Conexión con el Servidor | Claudia Rodriguez | Gestor Proyectos |  | 3158282513 | CRODR14@bancodebogota.com.co
No se pudo colocar los archivos | Claudia Rodriguez | Gestor Proyectos |  | 3158282513 | CRODR14@bancodebogota.com.co
Problema en el cifrado del Archivo | Claudia Rodriguez | Gestor Proyectos |  | 3158282513 | CRODR14@bancodebogota.com.co
Otras por definir |  |  |  |  | 
EJEMPLOS……………. Incluir los necesarios

## Slide 11
PLAN B.
En caso de falla de falla de la plataforma GoAnyWhere, cual es el plan de contingencia a ejecutar?
1.Ejecutar los flujo manuales.
RQ35314_Archivos_DetConciliadas_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_DetDifDale_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_DetDifVisa_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_EP747_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_PContable_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_ResConciliacion_S3_Banco_manual
RQ35314_Archivos_ResDiferencias_S3_Banco_manual
2. En caso que falle la transmisión la entidad Banco de Bogotá accede como contingencia por un usuario creado para dicho proceso en la plataforma de AWS y descarga el archivo de allí de forma manual.

## Slide 12
Gracias